DIARIO DO PROJECTO

Registo de Actividades, Decisoes e Distribuicao de Tarefas

Sistema de Gestao do Centro de Saude Publico

Grupo 20  —  Disciplina Linguagem de Programação

Ano Lectivo 2025/2026

Introducao

Este diario regista, semana a semana, as actividades desenvolvidas pelo grupo no ambito do projecto 'Sistema de Gestao do Centro de Saude Publico', as principais decisoes tecnicas tomadas e a distribuicao de tarefas entre os membros do grupo.

O projecto foi desenvolvido ao longo de 6 semanas, desde a fase de analise de requisitos e modelacao UML, passando pela implementacao em C# com Windows Forms e MySQL, ate aos testes finais e elaboracao da documentacao.

Registo Semanal

Semana 1  (06 a 09 de Junho de 2026)

Actividades Desenvolvidas:

- Reuniao inicial do grupo para discussao do tema do projecto

- Levantamento de requisitos funcionais e nao funcionais junto do enunciado

- Pesquisa sobre o sistema de triagem Manchester para basear a classificacao de urgencia

- Definicao da arquitectura em camadas (Interfaces, Models, Repositories, Controllers, Views)

Decisoes Tomadas:

- Adoptar C# com Windows Forms por ser a tecnologia leccionada na disciplina

- Usar MySQL via XAMPP como SGBD, por facilidade de configuracao em ambiente academico

- Adoptar nomenclatura em portugues para classes e metodos, conforme orientacao do docente

Distribuicao de Tarefas:

| Membro | Tarefa Atribuida |
| --- | --- |
| Nsikivuila Victor | Levantamento de requisitos e elaboracao do documento inicial |
| Nsikivuila victor | Pesquisa sobre triagem Manchester e niveis de urgencia |
| Emanuel Filipe | Esboco inicial da arquitectura em camadas |

Semana 2  (10 a 12 de junho de 2026)

Actividades Desenvolvidas:

- Modelacao do diagrama de classes UML no Astah Community

- Definicao das entidades principais: Utente, Medico, Triagem, Consulta, Prescricao, Referencia

- Definicao das interfaces: IRepositorio<T>, IPesquisavel<T>, IAlertavel, IRegistavelHistorico

- Definicao das enumeracoes NivelTriagem e TipoReferencia

Decisoes Tomadas:

- Triagem implementa IAlertavel para sinalizar casos Vermelho/Laranja automaticamente

- Prescricao e Referencia definidas como composicoes de Consulta (ciclo de vida dependente)

- Consulta associada a Utente e Medico com multiplicidade N..1

Distribuicao de Tarefas:

| Membro | Tarefa Atribuida |
| --- | --- |
| Nsikivuila victor | Modelacao das classes Utente, Medico e Triagem no Astah |
| Emanuel Filipe | Modelacao das classes Consulta, Prescricao e Referencia |
| Emanuel Filipe | Definicao das interfaces e enumeracoes; revisao do diagrama completo |

Semana 3  (15 a 19 de junho de 2026)

Actividades Desenvolvidas:

- Criacao do projecto Visual Studio (.NET 8, Windows Forms)

- Implementacao das classes do Modelo (Models/)

- Elaboracao do script SQL de criacao da base de dados (tabelas, FKs, CHECK constraints)

- Configuracao da ligacao MySQL via XAMPP (Repositories/Ligacao.cs)

Decisoes Tomadas:

- Adoptar utf8mb4 na base de dados para suportar acentuacao portuguesa correctamente

- Definir ON DELETE CASCADE para prescricoes e referencias (dependentes da consulta)

- Centralizar a ligacao MySQL numa unica classe estatica reutilizada por todos os repositorios

Distribuicao de Tarefas:

| Membro | Tarefa Atribuida |
| --- | --- |
| Emanuel Filipe | Implementacao das classes Models/Utente.cs e Models/Medico.cs |
| Nsikivuila Victor | Implementacao das classes Models/Triagem.cs, Consulta.cs, Prescricao.cs, Referencia.cs |
| Emanuel Filipes | Elaboracao e teste do script centro_saude.sql no phpMyAdmin |

Semana 3  (20 de junho de 2026)

Conclusão da parte Prática e documentária